项目支出绩效自评报告表

（主管部门用）

填报部门：邵阳市机关事务管理局　　填报日期：2022年9月15日

| 基本情况 | 项目支出名称 |  | 市行政中心日常运行保障经费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目支出主要内容 |  | 市行政中心安保执勤、信访维稳、保服务支出；园林绿化维护费用；水费、电费、燃气费，设施设备维修维护及食堂支出。 |  |  |  |  |  |
|  | 主管部门 |  | 邵阳市机关事务管理局 |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人 |  | 许洪范 |  | 项目支出 负责人 |  |  |  |
|  | 项目属性 |  | R经常性 □一次性 □新建 □续建 |  |  |  |  |  |
|  | 资金分配情况 |  | 分配区县（市）0个；分配项目单位0个 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额及构成 |  | 总额：595万元，其中：省级财政 万元；市级财政595万元；区县 万元；其他 万元 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 |  | 2020年1月起至 2020年12月止 |  |  |  |  |  |
| 组织管理情况 | 项目立项依据 |  | “三定方案”职责职能 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究 报告结论 |  | 无。 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证结论 |  | 无。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购 及采购金额 |  | £是 R否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行招投标 |  | □是 实行的 个项目 R否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 |  | R是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理制和投资评审制 |  | □是 实行的 个项目 R否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同 管理制 |  | R是 实行的2个项目 □否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理情况 |  | R是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户 管理 |  | □是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
| 项目监管情况 | 管理制度和 办法名称 |  | 湖南省住宅类物业项目物业服务（3个）导则 |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 |  | 按照合同条款进行管理和监管，不定期进行考核。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 项目完工验收情况 |  | 经常性长期项目，不存在完工验收情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目监督检查情况 |  | 严把资金支出审核关，做到事情有审批、事中有监督、事后有评价。经常性对资金支出内容进行检查。 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 |  | 没有虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 |  | 《邵阳市机关事务管理局财务管理暂行办法》 |  |  |  |  |  |
| 资金安排使用情况 | 内容 |  | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级财政 |  | 700 | 595 |  | 382.72 |  | 212.28 |
|  | 县（市区）资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他配套资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 700 | 595 |  | 382.72 |  | 212.28 |
| 产出成果 |  | 主动与市城建投集团公司对接，抓好行政中心资产移交接管工作，全面摸排市行政中心各项设施设备，对有关设施设备进行全面检修。积极抓好市行政中心区域的水电气保障，进一步规范安保、保洁服务，加强绿化美化工作和市行政中心干部职工食堂管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 |  | 为行政中心及各市直机关单位营造了一个舒适、整洁、安全、有序的工作生活环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 |  | 根据该项目资金的使用情况、项目的组织管理、产出成果及其效益进行综合分析，该项目认定为“优秀”项目。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金分配原则程序和方法 |  | 该项目在填报年初预算时，依据职责职能和项目实施方式、内容对项目资金的分配金额及用途进行了严格的推算和论证，填报了绩效目标申报并且进行了公开。 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作情况 |  | 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，采取座谈等方式听取情况，检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 |  | 一是加强对物业方面的监管，不断提升自身服务能力和水平。二是对行政大楼进行重新测量，核实数据，完善行政大楼平面图。三是对拟搬迁单位进行深入调研和沟通，做好拟搬迁单位人员数量、级别、现有办公用房的相关数据和特殊需求的摸底调研工作。四是全面开展市行政中心的消防、电梯、空调、监控、水电气等五大系统的设施检修维护工作。 |  |  |  |  |  |  |

说明：各单位根据文字数量需要调整此表。

单位负责人：许洪范

项目支出负责人：封小艳

评价负责人：李旭