项目支出绩效自评报告表

（主管部门用）

填报部门：邵阳市机关事务管理局　　填报日期：2022年9月15日

| 基本情况 | 项目支出名称 |  | 易地任职厅级领导干部周转住房建设 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目支出主要内容 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管部门 |  | 邵阳市机关事务管理局 |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人 |  | 许洪范 |  | 项目支出 负责人 |  |  |  |
|  | 项目属性 |  | R经常性 □一次性 □新建 □续建 |  |  |  |  |  |
|  | 资金分配情况 |  | 分配区县（市）0个；分配项目单位0个 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额及构成 |  | 总额：万元，其中：省级财政 万元；市级财政73.8万元；区县 万元；其他 万元 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 |  | 2021年1月起至2021年12月止 |  |  |  |  |  |
| 组织管理情况 | 项目立项依据 |  | 邵市发改投【2021】164 号 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究 报告结论 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证结论 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购 及采购金额 |  | R是 £否 应采购金额2674.3万元 实际采购金额2674.3 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行招投标 |  | R是 实行的 个项目 £否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 |  | R是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理制和投资评审制 |  | □是 实行的 个项目 R否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同 管理制 |  | R是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理情况 |  | R是 实行的 个项目 □否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户 管理 |  | □是 实行的 个项目 R否 未实行的 个项目 |  |  |  |  |  |
| 项目监管情况 | 管理制度和 办法名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 |  | 成立领导小组，统筹工作协调；加强现场监管，确保工程质量；形成会商机制，高效规范运行。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 项目完工验收情况 |  | 在建工程 |  |  |  |  |  |
|  | 项目监督检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 |  | 没有虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 |  | 《邵阳市机关事务管理局财务管理暂行办法》 |  |  |  |  |  |
| 资金安排使用情况 | 内容 |  | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级财政 |  | 2674.3 | 377.98 |  | 76.45 |  | 301.53 |
|  | 县（市区）资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他配套资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 2674.3 | 377.98 |  | 76.45 |  | 301.53 |
| 产出成果 |  | 已完成该项目的立项、可行性研究、概算编制、地质勘探、工程造价预算编制、施工图深化设计、监理和施工的招标采购等前期工作，并签订了合同。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 |  | 该项目规划用地面积5849.05㎡，总建筑面积6326.6㎡，其中1#号楼为住宅楼，建筑面积为3471.56㎡（1-1#号楼建筑面积1735.78；1-2#号楼建筑面积1735.78）；2#号楼为综合楼，建筑面积为2605.04㎡；风雨走廊面积250㎡及周转房附属工程，为全市最多20名易地交流的厅级领导提供住房保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 |  | 根据该项目资金的使用情况、项目的组织管理、产出成果及其效益进行综合分析，该项目认定为“优秀”项目。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金分配原则程序和方法 |  | 该项目在填报年初预算时，依据职责职能和项目实施方式、内容对项目资金的分配金额及用途进行了严格的推算和论证，填报了绩效目标申报并且进行了公开。 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作情况 |  | 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，采取座谈等方式听取情况，检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 |  | 加强工程监管，确保施工质量。 |  |  |  |  |  |  |

说明：各单位根据文字数量需要调整此表。

单位负责人：许洪范

项目支出负责人：熊华萍

评价负责人：李旭